非常台北翡翠區管理委員會[社區大小公共設施電力設備修復工程]採購案邀標書
1、 招標標的名稱及數量摘要： [社區大小公共設施電力設備修復工程]（第1次招標） 
2、 工作內容：詳如本採購案投標須知及契約。
3、 採購案號為950701
4、 採購金額：本採購案擬給付予廠商之採購預算金額為新台幣80萬元正
5、 投標廠商資格：詳如本採購案投標須知之「資格與文件審查表」。【電氣電路裝配工程（甲級電氣承裝業）及用電設備檢驗維護業】押標金新台幣5萬元。
6、 價格文件：除法令或本投標須知另有規定外，投標廠商應繳符合本採購案價格文件準備須知暨機關審查表內容之價格文件。
7、 投標：

（1）、 專人送達之地點為：非常台北翡翠區管理委員會管理中心
（2）、 郵遞送達之地點為：臺北縣汐止市建成路160巷37號1樓
（3）、 截止期限為：民國95年8月4日下午7時
8、 開標：

（1）、 開標時間為：民國95年8月4日下午7時30分
（2）、 開標地址為：非常台北翡翠區管理委員會 管理中心2樓會議室
（3）、 有權參加開標之每一投標廠商人數為3人。

9、 本採購決標原則：為廠商投標文件合於招標文件規定，且標單中文大寫之價金（以下簡稱標價）；在底價以內之最低標為得標廠商。
10、 履約保證金：額度為新台幣5萬元。
11、 招標方式：公開招標。
12、 投標文件之裝封：基本文件、資格文件、標單封裝入「外標封」中。
13、 履約期限：廠商應於95年9月15日以前，將採購標的送達非常台北翡翠區管

理委員會 (指定之場所)，安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。
14、 保固期：本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固 二 年。
15、 訂約：
（1）、 投標廠商除非經規定程序提出異議，否則於投標時，即視為同意本招標文件之全部內容。

（2）、 得標廠商應於接獲招標機關之得標通知之次日起之本社區三上班日內
，將投標時應附影印本且屬得標廠商應擁有之證件正本及印鑑證明文件送達本機關查驗，每逾期一日，本機關得處以決標之採購額度千分之一之懲罰性違約金。惟最多以處罰決標之採購額度千分之十二為限
（3）、 得標廠商除法令另有規定外，有下列情形之一者，本社區得撤銷本決標案：

1  逾前款證件查驗時間十二日仍未繳驗完妥者。

2  廠商切結、聲明事項，經查與事實不符。
3  在標價有效期間內撤回其標價。
4  開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
5  得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
（4）、 得標廠商應於決標日之次日起，或接獲本社區通知保留標決標日之次日起五日內（末日為例假日者順延一日），攜帶登記印鑑相符之印章，至本社區辦理簽訂契約手續。
16、 招標社區： 
1　 名稱為「非常台北翡翠區管理委員會」

2　 地址為「臺北縣汐止市建成路160巷37號1樓」
3　 聯絡人(或單位)為「總幹事孫家瑜」
4　 電話為「２６９１８８７８」

5　 傳真為「２６９１８８８０」
竭誠歡迎  貴公司前來投標！
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