附件一

計畫書徵求文件

標案名稱：94年度「全國電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所登記資料校正」計畫
一、本計畫書徵求文件之目的
配合「全國電器承裝檢驗維護登記管理資訊系統」之啟用，並落實管理電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所，現有登記檔案需核對原始書面及電腦建檔資料是否一致，爰訂定本計畫書徵求文件。
二、計畫概述
（一）計畫名稱：94年度「全國電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所登記資料校正」計畫
（二）計畫目標：

1. 電器承裝業登記資料釐正

· 電器承裝業重覆登記資料釐正。

· 電匠兼職資料釐正。

2. 檢驗維護業登記資料釐正

· 技術人員重覆兼職資料釐正。

3. 用電場所登記資料釐正

· 登記資料缺漏補正（例：登記證號不明、用電場所地址空白）

· 用電場所重覆登記資料釐正。

· 釐正經濟部中部辦公室已解僱用電場所電氣技術人員資料。

4. 電匠/技術人員跨業別兼職資料釐正

· 電匠/技術人員登記資料，姓名、身分證號相同之資料釐正。

· 電器承裝業電匠與用電場所專任電氣技術人員(個人)，兼職資料釐正。

5. 依據各項釐正後之資料，修正資訊系統內之登記資料。

6. 定期填報各項登記資料釐正結果及進度。

（三）計畫時程：自決標日起至95年6月30日止。
（四）預算金額及計費方式：新台幣參佰萬元整〈含各項稅費〉為上限，總包價法。（本計畫不得編列資本支出，預算金額為預估金額）
（五）招標方式：限制性招標公開評選並準用最有利標評選優勝廠商議價後決標。
三、執行內容說明

(1). 得標廠商應注意資料保密及安全措施。

(2). 得標廠商須置1人以上全職負責委辦機關聯絡交辦事宜。
(3). 得標廠商須協助地方主管機關發文通知有疑義之業者，確認登記資料。

(4). 
各項須釐正資料預估數量，請參考附表（該數量表僅供參考，實際辦理業務數量仍依決標日起算之實際狀況而定）。

(5). 計畫執行程序方法請參考附件（廠商得補充或另提其他有效之執行程序方法，以利評選得分）。

(6). 廠商得標後須繳交決標金額百分之十作為履約保證金。

(7). 本計畫簽約生效後撥付30﹪經費。94年8月31日前應完成疑義資料彙整並提出彙整表，經核可後依規定撥付40﹪經費。94年12月30日前完成資料補正通知並提出彙整表，經核可後依規定撥付剩餘經費。95年6月30日前完成資料修正並提出彙整表，退還履約保證金。
四、合約規定：詳見契約書（草案）

五、計畫書之製作規定：

（一）裝訂及交付：有關計畫書之交付日期及方式，請依本局招標公告及「投標須知」規定辦理。
（二）計畫書內容：

計畫書之內容請依下列架構撰寫：
( 目錄。
( 摘要：簡述計畫書之重點，並應說明對於契約規定條款之遵循意願。
( 計畫概述：
· 計畫主旨及計畫目標

· 整體計畫構想
· 計畫內容、方法與步驟、時程管理、作業程序及架構設備說明（含預定在執行期間內可完成之工作項目、進度及重要查核點）
· 預期效益及成果
· 人力配置（含計畫主持人及主要參與工作人員之詳細資料、學經歷背景說明及配置情形）

· 經費需求，含人事費（計畫主持人及主要參與工作人員之工作時數及支付薪額）、管理費、旅運費等

· 過去履約績效彙整
( 附錄：投標廠商簡介並簡要說明過去從事相關計畫狀況。

計畫執行程序方法

壹、行業部分

1、 委辦機關提供行業疑義資料清冊。

2、 廠商至相關公會調閱書面文件補充缺漏資料。

3、 相關公會無缺漏資料之對應書面文件時，至當地縣市政府調閱原件，補充缺漏資料。

4、 原件仍無法確認時，廠商應親赴登記者所在地址釐清登記資料，或協助主管機關發文予登記者釐清登記資料。

5、 依據確認後之資料補充或修正行業登記資料。

貳、人員部分

1、 委辦機關提供人員疑義資料清冊。

2、 廠商至相關公會調閱書面文件補充缺漏資料。

3、 相關公會無缺漏資料之對應書面文件時，至當地縣市政府調閱原件，補充缺漏資料。

4、 原件仍無法確認時，廠商應親赴登記者所在地址釐清登記資料，或協助主管機關發文予登記者釐清登記資料。

5、 依據確認後之資料補充或修正人員登記資料。

參、用電場所部分

1、 委辦機關提供用電場所疑義資料清冊。

2、 廠商至相關公會調閱書面文件補充缺漏資料。

3、 相關公會無缺漏資料之對應書面文件時，至當地縣市政府調閱原件，補充缺漏資料。

4、 原件仍無法確認時，廠商應親赴登記者所在地址釐清登記資料，或協助主管機關發文予登記者釐清登記資料。

5、 依據確認後之資料補充或修正用電場所（含所僱專任技術人員）登記資料。

肆、兼職部分

1、 委辦機關提供人員兼職疑義資料清冊。

2、 核對人員重複登記兼職資料，協助主管機關發文釐清其僱用單位資料。

3、 依據確認後之資料修正登記資料。

總計須釐正資料：46883
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01.[承裝業重複]：

承裝業名稱相同,現況皆為核准登記中且在同一縣市.
15
6
28
19
17
2
4
12
7
4
14
6
8
10
13
4
4
0
0
0
13
2
19
0
16
0
0
0
223

02.電匠兼職：

同時任職於一家以上承裝業(總筆數)
43
8
251
86
155
39
39
113
116
48
66
33
82
81
59
14
41
2
0
0
72
25
167
23
143
0
0
13
1719

03.維護業技術員同時任職於一家以上維護業。
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8

04.用電場所：

登記證號不明(登記核准-全部)
1
0
105
11
167
30
10
126
13
19
9
18
45
120
29
3
11
1
0
0
5
10
16
6
16
0
3
7
781

05.用電場所：

地址空白者(登記核准-全部)
144
2
4
0
1
0
0
6
0
1
2
0
5
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
2
0
0
32
203

06.用電場所：

地址相同(總數)
488
419
2387
145
1700
293
287
964
467
243
268
186
1305
1208
370
88
202
72
0
22
175
99
630
146
683
2
63
43
12955

07.經濟部中部辦公室已解僱用電場所電氣技術人員資料
0
0
2158
130
1514
289
297
1125
624
211
204
196
815
724
267
33
126
20
0
1
77
198
788
204
340
0
0
28
10369

08.電匠/技術人員：

身分證字號空白
222
941
3791
478
2905
162
722
1403
709
316
237
284
1241
1360
746
180
404
90
0
16
360
114
814
129
549
1
23
85
18282

09. 電匠/技術人員：

姓名/身分證字號相同人員
604
257
481
53
139
50
49
67
53
23
32
17
42
102
29
8
49
5
1
14
32
29
111
12
79
0
4
1
2343

小  計
1517
1633
9205
922
6600
865
1408
3816
1989
865
832
740
3546
3608
1513
330
837
190
1
55
734
477
2546
521
1828
3
93
209
46883
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